# 密级★期限

# 设计仿真一体化软件（集成融合）研发项目

# 2025年8月进展报告

# 填报单位：浙江大学

| # 一、综合态势 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 进度状态 | # 正常 一般滞后 严重滞后 |  |  |  |  |  |
|  | # （滞后请填写） # 滞后影响评估： # 进度追赶方案及周期： |  |  |  |  |  |
| # 二、本月进展 |  |  |  |  |  |  |
| # 合同节点 | # 本月是否包含合同约定的关键节点：是 否 |  |  |  |  |  |
|  | # 本月是否组织节点评审：是 否 # （评审意见扫描件请作为附件一并提交） |  |  |  |  |  |
| # 本月工作 | # 序号 | # 计划完成 |  | # 是否完成 | # 问题及追赶措施 |  |
|  | # 1 | # 实现步长自适应。通过相交检测算法自动调整步长以避免相交问题。 |  | # 全部完成 # 部分完成 # 未完成 |  |  |
|  | # 2 |  |  | # 全部完成 # 部分完成 # 未完成 |  |  |
|  | # 3 |  |  | # 全部完成 # 部分完成 # 未完成 |  |  |
|  | # 4 |  |  | # 全部完成 # 部分完成 # 未完成 |  |  |
| # 本月成果 | # 序号 | # 计划输出 |  | # 是否输出 | # 问题及追赶措施 |  |
|  | # 1 | # 解决了附面层网格的相交问题，针对任意输入步长，总能长出一定厚度的网格 |  | # 已输出 # 未输出 |  |  |
|  | # 2 |  |  | # 已输出 # 未输出 |  |  |
|  | # 3 |  |  | # 已输出 # 未输出 |  |  |
|  | # 4 |  |  | # 已输出 # 未输出 |  |  |
| # 经费执行 | # 1.任务总经费385万元。其中，国拨350万元、自筹35万元 # 2.累计到位经费0万元。其中，国拨0万元、自筹0万元 # 3.本月执行经费0万元。其中，国拨0万元、自筹0万元 # 4.累计执行经费0万元。其中，国拨0万元、自筹0万元 # 5.到位经费执行率：0%，项目经费执行率：0% |  |  |  |  |  |
| # 三、下月计划 |  |  |  |  |  |  |
| # 工作计划 | # 序号 |  | # 工作事项 |  |  | # 责任人 |
|  | # 1 |  | # 针对金字塔网格，开展金字塔质量优化的调研工作，调查Pointwise等商软的金字塔方案，包括如何减少金字塔数量，改善金字塔质量。 |  |  | # 陈建军 |
|  | # 2 |  |  |  |  |  |
|  | # 3 |  |  |  |  |  |
|  | # 4 |  |  |  |  |  |
| # 成果计划 | # 序号 |  | # 输出名称 |  |  | # 责任人 |
|  | # 1 |  | # 形成一份切实可行的技术方案，并展开初步尝试 |  |  | # 陈建军 |
| # 四、重大问题上报（若有） |  |  |  |  |  |  |
| # 问题类别 |  |  | # 技术问题/方案变更 质量安全保密事故 重要人员变更 其他问题 |  |  |  |
| # 问题描述 |  |  | # 无 |  |  |  |
| # 影响评估 |  |  | # 无 |  |  |  |
| # 处理方案 |  |  | # 无 |  |  |  |

# 填报人（电子签名）：             填报时间：2025年9月23日

# 审批人（电子签名）：             审批时间：2025年9月23日

# 附表：

# XX年XX月项目案例情况统计（应用验证单位填写）

# 填报单位：XXXXXXX

| # 序号 | # CAE软件名称 | # 确保方案约定 # 工程案例数/个 |  |  |  |  | # 实际提交 # 牵头单位 # 案例数/个 | # 在本单位测试 # 通过工程案例数/个 |  | # 工程案例 # 通过率 # （累计通过÷约定合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 上装 # 真用 | # 上装 # 验证 | # 上线 # 真替 | # 上线 # 验证 | # 合计 |  | # 本月新增 | # 累计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # XX% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # XX% |

# XX年XX月项目案例情况统计（协作研发单位填写）

# 填报单位：XXXXXXX单位XXX团队

| # 序号 | # 求解器名称/功能模块名称 | # 合同约定 # 案例数量/个 |  | # 本月通过 # 案例数/个 |  | # 累计通过 # 案例数/个 |  | # 累计 # 完成率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 工程 # 案例 | # 基准 # 算例 | # 工程 # 案例 | # 基准 # 案例 | # 工程 # 案例 | # 基准 # 案例 | # 工程 # 案例 | # 基准 # 案例 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # XX% | # XX% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # XX% | # XX% |