# 密级★期限

# 设计仿真一体化软件（集成融合）研发项目

# 2025年7月进展报告

# 填报单位：浙江大学

| # 一、综合态势 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 进度状态 | # 正常 一般滞后 严重滞后 |  |  |  |  |  |
|  | # （滞后请填写） # 滞后影响评估： # 进度追赶方案及周期： |  |  |  |  |  |
| # 二、本月进展 |  |  |  |  |  |  |
| # 合同节点 | # 本月是否包含合同约定的关键节点：是 否 |  |  |  |  |  |
|  | # 本月是否组织节点评审：是 否 # （评审意见扫描件请作为附件一并提交） |  |  |  |  |  |
| # 本月工作 | # 序号 | # 计划完成 |  | # 是否完成 | # 问题及追赶措施 |  |
|  | # 1 | # 完成多源单目标扫掠体网格生成模块初步研发 |  | # 全部完成 # 部分完成 # 未完成 |  |  |
|  | # 2 | # 处理边界层和远程四面体网格中间金字塔的衔接，网格在远近场区域光滑过渡 |  | # 全部完成 # 部分完成 # 未完成 |  |  |
|  | # 3 |  |  | # 全部完成 # 部分完成 # 未完成 |  |  |
|  | # 4 |  |  | # 全部完成 # 部分完成 # 未完成 |  |  |
| # 本月成果 | # 序号 | # 计划输出 |  | # 是否输出 | # 问题及追赶措施 |  |
|  | # 1 | # 初步形成了以子映射法为基础的多源单目标扫掠体六面体网格生成程序 |  | # 已输出 # 未输出 |  |  |
|  | # 2 | # 初步实现过渡区域的金字塔单元布置，形成附面层——金字塔的可执行文件 |  | # 已输出 # 未输出 |  |  |
|  | # 3 |  |  | # 已输出 # 未输出 |  |  |
|  | # 4 |  |  | # 已输出 # 未输出 |  |  |
| # 经费执行 | # 1.任务总经费385万元。其中，国拨350万元、自筹35万元 # 2.累计到位经费0万元。其中，国拨0万元、自筹0万元 # 3.本月执行经费0万元。其中，国拨0万元、自筹0万元 # 4.累计执行经费0万元。其中，国拨0万元、自筹0万元 # 5.到位经费执行率：0%，项目经费执行率：0% |  |  |  |  |  |
| # 三、下月计划 |  |  |  |  |  |  |
| # 工作计划 | # 序号 |  | # 工作事项 |  |  | # 责任人 |
|  | # 1 |  | # 进行多源单目标扫掠体网格生成模块集成测试 |  |  | # 陈建军 |
|  | # 2 |  | # 提升金字塔单元生成算法的鲁棒性 |  |  |  |
|  | # 3 |  | # 完成远程四面体单元布置的初步算法 |  |  |  |
|  | # 4 |  |  |  |  |  |
| # 成果计划 | # 序号 |  | # 输出名称 |  |  | # 责任人 |
|  | # 1 |  | # 形成附面层-金字塔-四面体网格生成的可执行文件 |  |  | # 陈建军 |
| # 四、重大问题上报（若有） |  |  |  |  |  |  |
| # 问题类别 |  |  | # 技术问题/方案变更 质量安全保密事故 重要人员变更 其他问题 |  |  |  |
| # 问题描述 |  |  | # 无 |  |  |  |
| # 影响评估 |  |  | # 无 |  |  |  |
| # 处理方案 |  |  | # 无 |  |  |  |

# 填报人（电子签名）：             填报时间：2025年7月23日

# 审批人（电子签名）：             审批时间：2025年7月23日

# 附表：

# XX年XX月项目案例情况统计（应用验证单位填写）

# 填报单位：XXXXXXX

| # 序号 | # CAE软件名称 | # 确保方案约定 # 工程案例数/个 |  |  |  |  | # 实际提交 # 牵头单位 # 案例数/个 | # 在本单位测试 # 通过工程案例数/个 |  | # 工程案例 # 通过率 # （累计通过÷约定合计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 上装 # 真用 | # 上装 # 验证 | # 上线 # 真替 | # 上线 # 验证 | # 合计 |  | # 本月新增 | # 累计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # XX% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # XX% |

# XX年XX月项目案例情况统计（协作研发单位填写）

# 填报单位：XXXXXXX单位XXX团队

| # 序号 | # 求解器名称/功能模块名称 | # 合同约定 # 案例数量/个 |  | # 本月通过 # 案例数/个 |  | # 累计通过 # 案例数/个 |  | # 累计 # 完成率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 工程 # 案例 | # 基准 # 算例 | # 工程 # 案例 | # 基准 # 案例 | # 工程 # 案例 | # 基准 # 案例 | # 工程 # 案例 | # 基准 # 案例 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # XX% | # XX% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # XX% | # XX% |